รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ( ปีงบประมาณ พ.ศ.2554)

ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ. ศ.  2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและ ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง | สถานะ | เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สนส.กรอ. กระบวนการจัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การออกข้อสอบของผู้ควบคุมมีความเป็นมาตรฐานและมีความยาก - ง่ายเท่าเทียมกัน 2. สวส.กรอ. 1. การวิเคราะห์ทดสอบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้รายงานผลการวิเคราะห์ ทดสอบที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และรวดเร็ว 2. การวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษ ค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องส่งผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศ อก. การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมฯ มีแนวทางการวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ในลำดับประเภทโรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศ อก. มีมาตรฐานเดียวกัน 3. กค.กรอ. การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการสำนักวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ การกำหนดราคากลางของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ | การออกข้อสอบในปัจจุบันพบว่า ข้อสอบในแต่ละครั้งที่ออกยังมีความยาก-ง่ายที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมีสาเหตุจากจำนวนตัวอย่างน้อยไป 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล (ISO 17025) แต่ไม่ครอบคลุมทุกรายการวิเคราะห์ (ดำเนินการแล้ว 87%) 2. ขาดเอกสารคู่มือแนวทางการวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องการส่งการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติของ กรอ. ในลำดับประเภทโรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศ อก. ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของแนวปฏิบัติดีพอ | จัดเก็บข้อมูลและทดสอบข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมเพื่อให้การกำหนดระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 1. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบทุกรายการที่สามารถตรวจวัดวิเคราะห์ได้ 2. จัดทำคู่มือแนวทางการวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องส่งผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติของ กรอ. (ดำเนินการเอง) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของกองคลัง | 30 ก.ย.2555 ผอ.สนส. (กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน) 30 ก.ย.2555 ผอ.สวส. 30 ก.ย.2555 ผอ.สวส. 30 มี.ค.2555 ผอ.กค. (ฝ่ายพัสดุ) | วิธีการติดตาม 1. รวบรวมข้อมูลผลการทำข้อสอบแต่ละข้อของผู้เข้าสอบและนำมาหาร้อยละของผู้ทำข้อสอบถูกเพื่อใช้กำหนดระดับความยาก–ง่าย 2. ตรวจสอบระดับความยาก-ง่ายที่ได้ประเมินไว้กับร้อยละของผู้ทำข้อสอบถูกเพื่อประเมินว่าระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบแต่ละข้อที่ประเมินไว้มีความคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลการดำเนินงาน 1. ระดับความยาก-ง่ายที่ได้ประเมินไว้มีความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 1. วิธีการติดตาม ดำเนินการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (วิธีวิเคราะห์ทดสอบ) ครบถ้วนทุกรายการ ตามความสามารถในการวิเคราะห์ 2. วิธีการติดตาม รายงานผลการปรับปรุงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมและศึกษาข้อมูล ได้จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ กรอ. แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 | ( ( O ( | - - ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาประมวลผลได้ - |

สถานะ :  (  -  ดำเนินการเสร็จแล้ว											ลายมือชื่อ ...............................................

O    -  อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผน										(นายพงษ์เทพ  จารุอำพรพรรณ)

X    -  อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผน									            รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่  4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555